ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

KHÓA LUẬN CỬ NHÂN NGÀNH CNTT NĂM HỌC 2026 – 2027

ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

- Mã đề tài: KLCN238

- Tên đề tài: Xây dựng ứng dụng quản lý và đặt thuê máy ảnh trực tuyến.

- Định hướng đề tài

| ☑ Định hướng ứng dụng | ☐ Định hướng nghiên cứu | ☐ Định hướng MMT |
| --- | --- | --- |

- Thông tin GVHD

- Họ tên giảng viên: Đinh Thị Tâm

- Điện thoại: 0909 188 906

- Email: tranthivananh26012013@gmail.com

- Nhóm sinh viên thực hiện đề tài

  - Trần Thị Kim Ngân —  MSSV: 2001230787  —   Lớp: 14DHTH01

  - Phạm Nguyễn Hồng Ngọc    —  MSSV: 2001230568  —   Lớp: 14DHTH01

  - Nguyễn Quốc An   —  MSSV: 2001230097  —   Lớp: 14DHTH01

- Mục tiêu

Khảo sát, phân tích, thiết kế hệ thống quản lý và đặt thuê máy ảnh trực tuyến.

- Nghiên cứu quy trình quản lý thiết bị, khách hàng, đơn thuê, hợp đồng. Các chức năng trên nền tảng web:

- Quản trị người dùng

- Quản lý danh sách người dùng, thiết bị, đơn thuê, cửa hàng/bộ phận quản lý

- Quản lý thiết bị (import danh sách máy ảnh, ống kính, phụ kiện từ file excel khi nhập kho)

- Quản lý đơn thuê (tạo, xác nhận đơn, quản lý hợp đồng và tiền cọc)

- Khách hàng đặt thuê thiết bị qua ứng dụng, nhận mã xác nhận đơn thuê

- Xác nhận bàn giao và hoàn trả thiết bị bằng QR-code

- Theo dõi tiến độ các đơn thuê đang diễn ra

- Hiển thị trạng thái đơn thuê theo thời gian thực (realtime)

- Tổng hợp kết quả kinh doanh (doanh thu, tần suất thuê) sau khi kết thúc kỳ thuê

- Gửi hóa đơn, biên nhận thuê qua mail khi hoàn tất đơn thuê

- Tìm kiếm: thiết bị, đơn thuê bằng tên, mã, tìm kiếm theo ngày thuê/ngày trả

- Quản lý đánh giá phản hồi của khách hàng (sau khi thuê)

- Yêu cầu

Các nội dung cụ thể cần thực hiện:

- Tìm hiểu hiện trạng quản lý thiết bị và quy trình cho thuê máy ảnh tại các cửa hàng, cơ sở cho thuê thiết bị; đồng thời khảo sát các quy trình liên quan đến quản lý người dùng, khách hàng, danh mục thiết bị, đơn thuê và kết quả kinh doanh.

- Phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống quản lý và đặt thuê máy ảnh trên hai nền tảng Web và Mobile, đáp ứng các nghiệp vụ quản lý người dùng, thiết bị, đơn thuê và cửa hàng; hỗ trợ import danh sách thiết bị từ file Excel.

- Xây dựng các chức năng đặt thuê, xác nhận bàn giao/hoàn trả thiết bị bằng QR Code, hỗ trợ theo dõi trạng thái đơn thuê theo thời gian thực; cho phép tìm kiếm thiết bị, đơn thuê theo tên, mã và thời gian thuê.

- Xây dựng chức năng tổng hợp, báo cáo và thống kê kết quả kinh doanh sau khi kết thúc kỳ thuê; hỗ trợ quản lý hợp đồng điện tử, gửi hóa đơn qua email và thu thập đánh giá, phản hồi của khách hàng.

- Thực hiện kiểm thử, triển khai và hoàn thiện hệ thống theo các yêu cầu nghiệp vụ đã phân tích; hoàn chỉnh báo cáo theo biểu mẫu quy định và trình bày đồ án trước giảng viên hướng dẫn.

- Môi trường thực hiện

  - Hệ quản trị CSDL: MySQL

  - Ngôn ngữ lập trình: ReactJS, NodeJS, Flutter.

  - Môi trường: Visual Studio 2022, Visual Studio Code, Android Studio.

  - Microsoft Office: Word, Power Point

- Thời gian thực hiện: 12 tuần (từ ngày 17/08/2026 tới ngày 08/11/2026)

- Thang điểm

| STT | Nội dung | CLO | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát nghiệp vụ, mô hình hóa nghiệp vụ - Xác định lý do, mục tiêu đề tài - Khảo sát hiện trạng quản lý và cho thuê máy ảnh tại các cửa hàng/cơ sở cho thuê thiết bị: mô hình kinh doanh, quy trình, biểu mẫu | CLO1.1 | 0.25 0.5 |
| 2 | Lập kế hoạch và phân công thực hiện công việc | CLO6 | 0.25 |
| 3 | Phân tích hệ thống - Lập sơ đồ Use-Case nghiệp vụ và đặc tả - Lập sơ đồ Use-Case hệ thống và đặc tả - Sơ đồ lớp phân tích | CLO1.2 | 0.25 0.25 0.25 |
| 4 | Thiết kế hệ thống - Sơ đồ lớp thiết kế - Mô hình dữ liệu | CLO2.1 | 0.25 0.25 |
|  | Thiết kế giao diện cho 02 nền tảng Web và Mobile | CLO2.2 | 0.5 |
| 5 | Xây dựng API hệ thống Phân tích các chức năng trên 02 nền tảng Web và Mobile | CLO1.1 | 0.25 0.25 |
| 6 | Xây dựng các chức năng cơ bản của ứng dụng: đăng nhập, đăng xuất, đổi/cấp lại mật khẩu, phân quyền người dùng. Cài đặt chức năng theo yêu cầu của bài toán Trên nền tảng Web: - Quản lý danh mục người dùng, khách hàng và cửa hàng/bộ phận quản lý (0.25 điểm) - Quản lý thiết bị: tạo/cập nhật thiết bị, import danh sách thiết bị từ Excel, quản lý giá thuê (0.5 điểm) - Quản lý đơn thuê: tạo/cập nhật đơn thuê, quản lý hợp đồng và tiền cọc (0.5 điểm) - Quản lý bàn giao/hoàn trả: tạo mã QR xác nhận, theo dõi trạng thái đơn thuê realtime (0.5 điểm) - Tìm kiếm, tổng hợp và báo cáo/thống kê kết quả kinh doanh theo thiết bị, khách hàng, thời gian (0.25 điểm) - Quản lý hợp đồng điện tử, gửi hóa đơn qua email; quản lý đánh giá/phản hồi (0.25 điểm) Trên nền tảng Mobile: - Hiển thị danh sách, chi tiết thiết bị; kiểm tra lịch khả dụng và tìm kiếm thông tin (0.25 điểm) - Đặt thuê thiết bị và xác nhận bàn giao/hoàn trả bằng QR Code (0.25 điểm) - Thanh toán tiền cọc/tiền thuê trực tuyến (0.5 điểm) - Xem lịch sử/trạng thái đơn thuê, gia hạn thuê và gửi đánh giá/phản hồi (0.25 điểm) | CLO3 | 0.5 3.5 (chia nhỏ thang điểm, mỗi nội dung tối đa 0.5 điểm) |
|  | Kiểm thử và triển khai hệ thống | CLO4 | 0.75 |
| 7 | Nội dung kiến thức trình bày trong quyển báo cáo | CLO5.1 | 0.5 |
| 8 | Hình thức, định dạng quyển báo cáo | CLO5.1 | 0.5 |
| 9 | Thái độ, tác phong làm việc | CLO6 | 0.5 |
| 10 | Phong cách báo cáo, Slide. | CLO5.2 | 0.5 |
| 11 | Cộng điểm khuyến khích cho nhóm sinh viên tham gia thực hiện NCKH liên quan nội dung đề tài (tổng điểm chung không vượt quá 10 điểm) - Thi SV NCKH đạt giải cấp Khoa hoặc có bài báo đăng hội thảo cấp Khoa. - Thi SV NCKH đạt giải cấp Trường hoặc có bài báo đăng tạp chí khoa học cấp Trường trở lên | CLO3 | 1.0 0.5 1.0 |
| Tổng cộng |  |  |  |

- Thời gian và các công việc trong tuần

| Tuần | Nội dung công việc |
| --- | --- |
| 1 | – Khảo sát hiện trạng quản lý và cho thuê máy ảnh tại các cửa hàng, cơ sở cho thuê thiết bị. – Xác định lý do, mục tiêu, yêu cầu và phạm vi của đề tài. – Lập kế hoạch thực hiện và Product Backlog cho các nhóm chức năng chính. – GVHD hoặc nhóm trưởng phân chia công việc cụ thể cho từng thành viên. |
| 2 | – Khảo sát quy trình quản lý thiết bị, khách hàng, đơn thuê và hợp đồng. – Thu thập các biểu mẫu, dữ liệu liên quan đến danh mục thiết bị, giá thuê và hợp đồng thuê. – Phân tích Use-Case nghiệp vụ và xây dựng sơ đồ hoạt động (Activity Diagram). – Báo cáo tiến độ hàng tuần. |
| 3 | – Lập sơ đồ Use-Case hệ thống và đặc tả các Use-Case chính. – Xây dựng sơ đồ lớp mức phân tích, sơ đồ lớp thiết kế và ERD. – Thiết kế cơ sở dữ liệu cho người dùng, thiết bị, đơn thuê và hợp đồng. – Báo cáo tiến độ hàng tuần. |
| 4 | – Thiết kế Mockup/Prototype UI/UX cho Web và Mobile (Figma). – Thiết kế giao diện quản trị, thiết bị, đơn thuê, hợp đồng và thống kê. – Thống nhất kiến trúc hệ thống, chuẩn API và cấu trúc các module. – Báo cáo tiến độ hàng tuần. |
| 5 | – Khởi tạo project Web, Mobile, Backend và cơ sở dữ liệu. – Xây dựng API đăng nhập, đăng xuất, đổi/cấp lại mật khẩu và phân quyền người dùng. – Tích hợp chức năng xác thực trên Web và Mobile. – Báo cáo tiến độ hàng tuần. |
| 6 | – Xây dựng API và giao diện quản lý người dùng, khách hàng và cửa hàng/bộ phận quản lý. – Xây dựng chức năng quản lý thiết bị (máy ảnh, ống kính, phụ kiện) và giá thuê. – Tích hợp import danh sách thiết bị từ file Excel khi nhập kho. – Báo cáo tiến độ hàng tuần. |
| 7 | – Xây dựng chức năng quản lý đơn thuê và lịch khả dụng thiết bị. – Xây dựng chức năng kiểm tra trùng lịch thuê giữa các đơn đặt. – Xây dựng chức năng đặt thuê và tìm kiếm thiết bị trên Mobile. – Báo cáo tiến độ hàng tuần. |
| 8 | – Xây dựng nghiệp vụ tạo hợp đồng thuê và quản lý tiền cọc. – Xây dựng chức năng tạo, quét và xác thực QR Code khi bàn giao/hoàn trả thiết bị. – Kiểm tra thời gian thuê, đối tượng hợp lệ và ngăn xung đột lịch thuê. – Báo cáo tiến độ hàng tuần. |
| 9 | – Xây dựng chức năng thanh toán tiền cọc/tiền thuê trực tuyến. – Tích hợp hiển thị trạng thái đơn thuê theo thời gian thực (realtime). – Quản lý trạng thái, lịch sử và tổng hợp kết quả thuê. – Báo cáo tiến độ hàng tuần. |
| 10 | – Xây dựng dashboard, báo cáo và thống kê kết quả kinh doanh (doanh thu, tần suất thuê). – Xây dựng chức năng đánh giá, phản hồi sau khi kết thúc thuê. – Tạo hóa đơn thuê và gửi hóa đơn qua email. – Kiểm thử tích hợp các luồng nghiệp vụ chính và báo cáo tiến độ hàng tuần. |
| 11 | – Kiểm thử tổng thể hệ thống trên Web và Mobile; kiểm tra API, phân quyền và dữ liệu. – Kiểm thử các tình huống QR Code, thanh toán, realtime và import Excel. – Xử lý lỗi (Fix bugs), tối ưu giao diện, hiệu năng và hoàn chỉnh ứng dụng. – Triển khai phiên bản hoàn chỉnh của hệ thống. |
| 12 | – Hoàn chỉnh báo cáo. – Hoàn thiện hình ảnh, sơ đồ và kết quả kiểm thử trong báo cáo. – Thiết kế bài báo cáo trên PowerPoint. – Nộp báo cáo. |

- Tài liệu tham khảo

[1]. Bài giảng Phân tích hệ thống thông tin, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công Thương TP.HCM.

[2]. Bài giảng Công nghệ phần mềm, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công Thương TP.HCM.

[3]. Phạm Hữu Khang, Kỹ thuật lập trình ứng dụng chuyên nghiệp C#, NXB Lao Động Xã Hội, 2006.

[4]. Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công Thương TP.HCM, 2024.

[5]. Oracle Corporation, MySQL Documentation, 2024. [Online]. Available: https://dev.mysql.com/doc/

[6]. OpenJS Foundation, Node.js Documentation, 2024. [Online]. Available: https://nodejs.org/en/docs

[7]. Meta Platforms, Inc., ReactJS Official Documentation, 2024. [Online]. Available: https://react.dev/

[8]. Google LLC, Flutter Official Documentation, 2024. [Online]. Available: https://docs.flutter.dev/

[9]. Pusher Ltd., “Pusher Channels Documentation for Real-Time Apps,” Pusher Docs, 2026. [Online]. Available: https://pusher.com/docs [Accessed: Aug. 13, 2026].

[10]. VNPAY, “VNPAY Payment Gateway - Tài liệu tích hợp API thanh toán,” VNPAY Documentation, 2026. [Online]. Available: https://sandbox.vnpayment.vn/apis/docs/ [Accessed: Aug. 13, 2026].

[11]. D. Crockford, “The Application/json Media Type for JavaScript Object Notation (JSON),” RFC 4627, Jul. 2006. [Online]. Available: https://tools.ietf.org/html/rfc4627 [Accessed: Aug. 13, 2026].

[12]. S. Tymon, “JSON Web Token Authentication for Laravel APIs,” jwt-auth Documentation, 2020. [Online]. Available: https://jwt-auth.readthedocs.io [Accessed: Aug. 13, 2026].

- Một số yêu cầu khác

- Số lượng SV tối đa thực hiện đề tài: 3 sinh viên.

- Có khả năng và tư duy lập trình, đọc hiểu tiếng Anh,…

- Gặp giảng viên hướng dẫn ít nhất 1 lần/tuần, thực hiện đề tài theo sự phân công của giảng viên hướng dẫn. Trước mỗi buổi báo cáo, sinh viên phải tích hợp những nội dung được phân công vào chung trong một tài liệu/ phần mềm.

Tp.HCM, ngày 14 tháng 08 năm 2026

Trưởng bộ môn	Giảng viên hướng dẫn

(ký và ghi rõ họ tên)	(ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn Lễ                                                            Đinh Thị Tâm